Администрация

Кутейниковского сельского поселения

Чертковского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020  г.                                      № 22                                с. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие транспортной

системы Кутейниковского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлениями  Администрации Кутейниковского сельского поселения от 19.06.2018 № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Кутейниковского сельского поселения» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,

,,,,,,,,,,
                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кутейниковского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                              А.И. Третьякова

Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020  № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кутейниковского сельского поселения» за  2019 год

(далее – Отчет)

- Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год.

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения  «Развитие транспортной системы Кутейниковского сельского поселения» разработана для развития транспортной системы Кутейниковского сельского поселения. Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района и  в тоже время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на его развитие. В данную программу входят мероприятия по содержанию дорог. Через сайт закупок были заключены контракты с ГУП РО «РостовАвтодор»  и ООО «Агрофирма Фортуна»  на зимнее содержание дорог - чистка дорог от снега и посыпка песком. Во исполнение обращения наших граждан установлен лежачий полицейский и 4 дорожных знака по ул.Октябрьская с.Кутейниково, контракт заключен с ИП Тугушев г.Ростов-на-Дону. Выполнено грейдирование дорог по с.Кутейниково МУП «Коммунальщик», выполнялось скашивание травы сл.С-Камышенская, х.Веселовский ООО «Агродон», произведена планировка участка автодороги х.Сидоровский. Закуплена балка металлическая для ремонта моста автомобильного х.Сидоровский. Администрацией поселения в феврале месяце направлено ходатайство Главе Администрации Чертковского района о выделении дополнительных средств на ремонт данного моста в сумме 277 тыс.руб. (по смете).

На реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» в 2019 году предусмотрено 432,8 тыс. рублей. Фактически освоено 419,6 тыс. рублей. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

- содержание автомобильных дорог местного пользования общего значения (очистка от снега, обкос сорной растительности вдоль дорог, ремонта моста автомобильного х.Сидоровский);

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» представлены в таблице № 1.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в таблице № 2.

4.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2019 год установлено, что по всем показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в таблице № 3.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать повышению удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Кутейниковского сельского поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Кутейниковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующую задачу:

- обеспечение функционирования и развития сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения Кутейниковского сельского поселения.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кутейниковского сельского поселения»

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения, заведующий сектором экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения. | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | содержание сети автомобильных дорог Кутейниковского сельского поселенияв полном объеме |  | Выполнено в полном объеме |  |

Таблица № 2

Сведения  об использовании бюджета Кутейниковского сельского поселения Чертковского района, областного бюджета, федерального, бюджета Чертковского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кутейниковского сельского поселения» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальной программа | Развитие транспортной системы | всего | 432,8 | 419,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 432,8 | 419,6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения | всего | 432,8 | 419,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 432,8 | 419,6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кутейниковского сельского поселения» за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Степень реализации программы (соотношение фактических и плановых показателей реализации программы) | процент | 100 | 100 | 97,0 | Вследствие малоснежной зимы по зимнему содержанию дорог произошла экономия денежных средств |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |  | процент | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  |